# 双鸭山市水务局2021年单位资金管理情况全方位绩效评价报告

项目名称：双鸭山市水务局2021年单位资金管理情况全方位绩效评价

项目单位：双鸭山市水务局

评价单位（机构）：国咨项目管理有限公司

评价工作组成员：张迪 孙志楠 荆彦旭 黄珊 刘婷婷

2022年12月

目  录

一、基本情况	1

（一）部门（单位）主要职责职能	1

（二）部门主要架构	1

（三）部门人员构成	2

（四）年度总体工作和重点工作任务	3

（五）资金投入及使用情况	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等	4

（三）绩效评价指标体系（附表说明）	7

（四）评价人员组成	12

（五）绩效评价工作过程	13

三、评价结论及分析	16

（一）综合评价结论（附相关评分表）	16

（二）非现场评价情况分析	18

（三）现场评价情况分析	19

（四）分项评价得分及结论	19

四、绩效评价指标分析	19

（一）部门决策情况	19

（二）部门管理情况	21

（三）部门绩效情况	24

五、项目主要经验及做法	27

六、 存在的问题及原因分析	27

七、 意见建议	27

（一）提升绩效目标编制质量，提高资金使用绩效	27

八、其他需要说明的问题	28

(一)关于评价责任的说明	28

(二)关于影响本次绩效评价局限性的说明	29

(三)提示报告使用者注意事项的说明	29

双鸭山市水务局2021年单位资金管理情况

全方位绩效评价报告

一、基本情况

## （一）部门（单位）主要职责职能

双鸭山市水务局负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利工作。

- （二）部门主要架构

双鸭山市水务局设10个内设机构。行政科室5个：办公室、财务审计科、水资源与水土保持综合管理科、河湖长制工作科、水利建设管理科；事业单位5个：双鸭山市河湖管护中心（副处级单位）；双鸭山市水利工程质量安全保障中心、双鸭山市水利工程建设事业中心、双鸭山市水资源与节水技术中心、双鸭山市寒葱沟水库管护中心。

行政科室

1、办公室

负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休干部工作，指导水利行业人才队伍建设。承担水利体制改革的有关工作。

2、财务审计科

负责编制市级水利部门预算并组织实施，承担财务管理和资产管理工作。组织提出市级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价工作。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。负责对市级水利资金的使用管理问题进行审计检查。对局直属单位内部审计工作进行指导监督。负责领导干部经济责任审计工作。

- 3、水资源与水土保持综合管理科

- 承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测预报工作，审核权限内生产建设项目水土保持方案并监督实施。

4、河湖长制工作科

- 承担全市河湖长制组织实施具体工作，组织编制工作方案、计划和考核目标，组织拟定管理制度和政策研究，监督工作落实，组织实施考核，协调有关部门落实河湖长制主要任务。组织落实市总河湖长和市级河湖长会议确定事项。指导全市水域及其岸线的管理和保护，指导主要江河湖泊、河口、滩涂的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。

- 水利建设管理科

- 拟定全市水利战略规划，组织编制权限内水利综合规划、专业规划和专项规划。按照规定权限，审核内水利建设项目建议书、可行性研究报告、水利基本建设项目初步设计。组织指导有关防洪论证工作。组织指导水利建设项目合规性审查工作。组织提出水利基本建设投资安排建议，组织实施中央、省级和市级水利建设投资计划，承担水利统计工作。

事业单位

- 双鸭山市河湖管护中心

- 为全市河湖长制工作组织实施提供技术支撑和服务保障；为市总和河湖长、市级河湖长履职提供技术支撑和服务保障。为全市水旱灾害防御提供技术支撑和服务保障。为全市河湖管理及水库、堤防、水闸等水利工程运行提供技术保障。为全市农村饮水工程、农田灌溉排骨干等工程的建设、维修养护和运行管理提供技术支持和服务保障工作。

2、双鸭山市水利工程质量安全保障中心

为全市水利工程质量与安全监督机构管理和能力建设提供服务保障。承担市级直接管理的水利工程建设项目质量与安全监督的服务保障工作。为水利行业安全生产提供服务保障工作。承担水利监督检查服务保障工作。

3、双鸭山市水资源与节水技术中心

开展全市水资源的勘察、综合评价和水生态保护技术指导工作。协调有关部门制定全市水资源开发利用、节约保护等中长期规划和综合统计工作。开展水资源管理和节约用水技术研究、效值评估、新技术推广应用工作。开展权限内取水许可、用水计划行政许可前的技术审查工作。开展水资源开发利用和节约保护等其他技术性、服务性工作。开展水资源费征收数据核查工作。

- 双鸭山市水利工程建设事业中心

- 承担全市水利战略规划、专业规划和专项规划编制的技术服务保障工作。为全市水利工程建设提供技术支撑和服务保障工作。为全市水利工程项目技术审查提供技术支撑工作。为全市水利科技研究、推广、技术培训提供服务工作。

- 双鸭山市寒葱沟水库管护中心

- 负责水库的日常管理工作、负责工程管理、供水调度、防洪调度、水源保护、工程安全、水库维修与养护工作、制定科学的管理办法，完整和水质良好，确定合理的水库调度运用原则和水质保护措施。

## （三）部门人员构成

双鸭山市水务局及所属事业单位总人数108人，在职人数108人，其中：行政编制人员18人、参公编制人员0人、事业编制人员90人；离休人员1人；退休人员58人；退养人员0人。

- 年度总体工作和重点工作任务

双鸭山市水务局2021年度部门整体工作任务为：

- 保障市水务局及下属事业单位人员的基本工资、津贴补贴等经费。

- 保障各项水利设施工程正常运行。

- 保障水资源合理利用。

- 保障各部门正常运转。

## （五）资金投入及使用情况

2021年度双鸭山市水务局预算支出为2842.09万元，其中基本支出656.14万元，项目支出2185.95万元。

基本支出中，全年执行数为656.14万元，执行率为114.4%。工资福利支出年度指标值为495.90万元，截止2021年12月末支出566.80万元。对个人和家庭补助支出年度指标值为38.30万元，截止2021年12月末支出38.63万元。日常公用经费年度指标值为39.60万元，截止2021年12月末支出50.70万元。

项目支出中，全年执行数为2185.95万元。其中，寒葱沟水库饮用水水源地安全保障达标建设项目规划设计11.95万元，水行政执法车辆购置13.70万元，寒葱沟水库水源地生态拦截坝清淤69.93万元，招商引资经费1.27万元，管理范围划界勘测设计费10.80万元，山河水库水面承包费1.96万元，洪水防御方案编制费19.79万元，一河一策勘测设计费38.29万元，市领导项目费6.50万元，水库调度规程评审咨询费19.40万元，2021年寒葱沟水库维修养护工程41.44万元，2021年农村饮水安全维修养护项目12.61万元，2021年小型水库维修养护项目16.57万元，小型水库维修维护0.57万元，2019年水毁修复工程102.74万元，2021年山洪灾害非工程措施设施维修养护项目14.55万元，2019年山河水库水毁修复工程2.63万元，2020年山河水库水毁修复工程53.67万元，高标准农用建设完成上图入库技术服务费1.00万元，安邦河流域水环境综合整治工程1746.57万元。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1、绩效评价目的

一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。

二是全面了解双鸭山市水务局2021年部门资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理、保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

### 2、评价的对象和范围

评价对象： 双鸭山市水务局。

评价范围： 双鸭山市水务局2021年部门整体资金完成的工作及达成的效果。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

### 1、绩效评价原则

本报告的评价原则是依据绩效评价基本原理，按照财政部《财政部关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《黑龙江省财政厅关于印发《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范（试行）的通知》（黑财监〔2021〕13号）、《黑龙江省省级部门单位预算绩效管理暂行办法》（黑财预〔2020〕38号）及《黑龙江省财政厅关于开展2021年度省级项目（专项）支出部门评价工作的通知》（黑财监〔2022〕10号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

工作组制定了准确、合理、细致的三级绩效评价指标体系，包括投入、过程、产出、效果的评价指标。指标体系建立后，采用查阅项目资料、实地交谈、听取情况、问卷调查和抽取会计凭证等方式进行。

（1）科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）依法依规原则。按照《预算法》、《保密法》等法律法规开展预算绩效管理工作，对工作行为及结果的真实性、准确性负责。

（3）公开透明原则。评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2、评价方法

在本项目专项资金使用绩效第三方评价工作中，综合运用了实地调查法、比较分析法、问卷调查法，专家评议法等评价方法，以现场与非现场形式相结合，按照项目整体评价指标体系对项目进行综合评价打分。

(1)实地调查

工作组到项目单位双鸭山市水务局，了解项目相关内容，收集项目业务资料；了解资金到账、资金使用、项目实施等情况；本项目实际实施中的情况和遇到的问题、困难，以及各利益相关方对本项目的意见和建议。

12月15日评价机构工作组项目主评人已与项目相关负责人沟通联系，要求结合项目实际，准备相关材料，以备现场查阅，同时安排项目负责人及项目申请、资金管理、项目管理、实施等方面的负责人员参与现场核查，确保及时完成相关资料查阅和现场查看等工作顺利完成。工作组从以下四个方面进行了现场核实绩效：项目决策、项目管理过程、项目产出效益。现场核查主要工作流程包括了解情况、资料查阅、现场查看、座谈交流、满意度调查、工作记录等环节。

项目单位资料详实，资金管理使用工作规范，制度健全，配合度非常高。

（2）统计资料分析

统计和分析的对象是项目实施单位提供的双鸭山市水务局2021年单位资金的相关数据资料，以及与项目单位相关负责人交谈后整理的交谈内容和收集的针对受益群体的调查问卷等。评价组对数据资料进行汇总、统计分析，并根据实施方案设定的评价指标体系和评分标准对分析结果进行打分。

（3）专家评议

聘请本项目相关专业和国家级行业专家，组成专家团队，由中国财政科学研究院政府绩效评价中心主任王泽彩主任领衔组织，对本项目的指标体系相关指标及项目实施方案，评价报告进行评审。

（4）逻辑分析

逻辑分析法是指通过逻辑推理，将设定条件与各种可能产生的结果相关性分析来寻求各指标之间内在的联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间内在联系的一种方法，经分析总结项目实际情况并最终以此形成报告。

## （三）绩效评价指标体系（附表说明）

### 1、指标体系设计的总体思路

（1）相关性原则：绩效评价指标与目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可互相比较。

（4）系统性原则：将定量指标和定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：数据的取得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 2、绩效评价指标

本次绩效评价指标总标准分值为100分。绩效评价指标体系共设立了三级，其中一级指标4个：决策、过程、产出、效益；二级指标11个：预算编制、预算配置、支出配置、预算执行、预算管理、资产管理、重点工作、职责履行、社会效益、经济效益、满意度；三级指标35个。

指标体系明细构成及标准分值如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策(15分) | 目标设定 (6分) | 绩效目标与部门职能相符程度 | 1.5 |
|  |  | 工作任务与绩效目标匹配程度 | 1.5 |
|  |  | 目标任务分解情况 | 1.5 |
|  |  | 目标任务量化情况 | 1.5 |
|  | 预算配置 (3分) | 部门人员编制数的确定性 | 1 |
|  |  | 部门在职人员数的确定性 | 0.5 |
|  |  | 在职人员控制率 | 1.5 |
|  | 支出配置(6分) | “三公经费”金额的真实性 | 1 |
|  |  | 三公经费”变动率 | 2.5 |
|  |  | 重点支出安排率 | 2.5 |
| 过程(20分) | 预算执行(8分) | 预算完成率 | 1.5 |
|  |  | 预算调整率 | 1.5 |
|  |  | 支付进度率 | 1 |
|  |  | 公用经费控制率 | 2 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 1 |
|  |  | 政府采购执行率 | 1 |
|  | 预算管理 (8分) | 内部控制与财务管理制度健全性 | 1 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 0.5 |
|  |  | 基础信息完善性 | 1 |
|  |  | 绩效自评 | 1.5 |
|  | 资产管理 (4分) | 资产管理制度健全性 | 0.8 |
|  |  | 资产管理安全性 | 2 |
|  |  | 固定资产利用率 | 1.2 |
| 产出(35分) | 重点工作 （20分) | 安邦河流域水环境综合整治 | 10 |
|  |  | 寒葱沟水库水源地生态拦截坝清淤 | 10 |
|  | 职责履行 (15分) | 执行项目完成率 | 7.5 |
|  |  | 执行项目完成及时率 | 7.5 |
| 效益(30分) | 社会效益 (18分） | 处理突发事件的应急处理能力有所提高 | 3.6 |
|  |  | 保障群众饮水安全方面有所提高 | 3.6 |
|  |  | 河道、城市管网的治理，在保障群众财产安全方面得到提升 | 3.6 |
|  |  | 改善了周边环境，提升了生活质量 | 3.6 |
|  |  | 防汛抗旱的能力有所提高 | 3.6 |
|  | 满意度 （12分） | 社会公众或服务对象满意度 | 6 |
|  |  | 内部职工满意度 | 6 |

### 3、指标解释

绩效指标体系中各指标解释如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 目标设定 | 绩效目标与部门职能相符程度 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 绩效目标条目数是指单位与政府签订的年度目标责任书中的与绩效目标相关的条目数。 |
|  |  | 工作任务与绩效目标匹配程度 |  |
|  |  | 目标任务分解情况 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 目标任务分解情况是指部门整体的绩效目标是否细化分解为具体的工作任务。包括：①是否分解；②分解有无遗漏。 目标任务量化情况是指绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。包括：①任务是否量化可考核；②任务是否与资金匹配或有资金保障。 |
|  |  | 目标任务量化情况 |  |
|  | 预算配置 | 部门人员编制数的确定性 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 在职人员编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 |
|  |  | 部门在职人员数的确定性 |  |
|  |  | 在职人员控制率 |  |
|  | 支出配置 | “三公经费”金额的真实性 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 注：根据国家要求，“三公经费”原则上要求只减不增。 |
|  |  | 三公经费”变动率 |  |
|  |  | 重点支出安排率 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=（重点项目拨款/项目总拨款）×100%。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
| 过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
|  |  | 预算调整率 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 注：若有预算调整，则分析其主客观原因后对其打分，原因不合理或无批复得0分。 |
|  |  | 支付进度率 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 支付进度率即分季支付率（每季支付金额/当季拨款额）。 |
|  |  | 公用经费控制率 | 部门本年度预算安排实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费拨款总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（本年预算安排实际支出公用经费总额/预算安排公用经费拨款总额）×100%。 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 部门本年度财政拨款（含项目经费）“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=（财政拨款“三公经费”实际支出数/财政拨款“三公经费”预算安排数）×100%。 注：若有经费变动，则分析其主客观原因后对其打分，原因不合理或无批复得0分。 |
|  |  | 政府采购执行率 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 注：若有采购变动，则分析其主客观原因后对其打分，原因不合理或无批复得0分。 |
|  | 预算管理 | 内部控制与财务管理制度健全性 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： ①资金使用是否经过审批； ②审批流程是否完备； ③审批流程是否得到有效执行； ④支出是否符合财务管理要求； ⑤支出是否符合资金管理要求； ⑥支出报销手续是否齐备； ⑦支出是否符合批复用途； ⑧是否存在挤占、挪用、截留、虚报冒领等虚假支出。 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
|  |  | 基础信息完善性 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 注：请对信息完善情况做简要描述。 |
|  |  | 绩效自评 | 部门（单位）是否按照财政部关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《黑龙江省财政厅关于印发《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范（试行）的通知》。评价要点： ①是否建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展 |
|  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 |
|  |  | 资产管理安全性 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴； ⑤资产账务管理是否合规，是否账实相符。 |
|  |  | 固定资产利用率 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
| 产出 | 重点工作 | 安邦河流域水环境综合整治 | 用以反映部门（单位）对基础设施建设工作开展情况。评价要点： ①是否制定项目实施方案； ②是否进行指导、监督检查； ③是否进行质量验收； ④完成情况。 |
|  |  | 寒葱沟水库水源地生态拦截坝清淤 | 用以反映部门（单位）对基础设施建设工作开展情况。评价要点： ①是否制定项目实施方案； ②是否进行招投标管理； ③是否进行质量验收； ④完成情况。 ⑤档案管理情况 |
|  | 职责履行 | 执行项目完成率 | 部门履行职责而实际完成项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 执行项目完成率=（实际完成项目数/计划执行项目数）×100%。 实际完成项目数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内实际完成项目的数量，以及项目一定时期（年度或规划期）内实际完成项目数量。 说明：仅指由县疾病预防控制中心执行的项目（不含下达的项目）。 |
|  |  | 执行项目完成及时率 | 完成及时率=(及时完成项目数/计划执行项目数)×100% |
| 效益 | 社会效益 | 处理突发事件的应急处理能力有所提高 | 来自问卷调查(对每一份问卷单独评分，汇总得到该项的评分分值) |
|  |  | 保障群众饮水安全方面有所提高 |  |
|  |  | 河道、城市管网的治理，在保障群众财产安全方面得到提升 |  |
|  |  | 改善了周边环境，提升了生活质量 |  |
|  |  | 防汛抗旱的能力有所提高 |  |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 来自问卷调查(对每一份问卷单独评分，汇总得到该项的评分分值) |
|  |  | 内部职工满意度 |  |

### 4、指标权重

指标权重见指标体系明细构成及标准分值表。

### 5、数据来源

项目单位所提供及外调取得资料。

### 6、证据收集方式

证据收集方式主要有政策文件、政府网站、项目单位提供资料、调查问卷等。

## （四）评价人员组成

工作组

| 项目职务 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职业资格 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人及主评人 | 张 迪 | 国咨项目管理有限公司 | 统计 | 研究员级高级经济师 统计从业资格 | 负责项目总体技术支持； 负责项目重大事项； 负责项目评价报告质量复核。 |
| 辅评人 | 孙志楠 | 国咨项目管理有限公司 | 咨询 | 高级工程师 注册咨询工程师 | 协助主评人执行总体评价工作的组织和实施； 负责资料收集整理工作。 |
| 辅评人 | 刘婷婷 | 国咨项目管理有限公司 | 造价 | 工程师 注册造价工程师 | 协助主评人执行总体评价工作的组织和实施； 负责资料收集整理工作。 |
| 辅评人 | 荆彦旭 | 国咨项目管理有限公司 | 财务 | 中级会计师 绩效评价师 | 协助主评人执行总体评价工作的组织和实施； 负责资料收集整理工作。 |

专家组

| 项目职务 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职业资格 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外聘专家 | 王泽彩 | 中国财政科学研究院政府绩效研究中心 | 绩效管理 | 中心主任 研究员 | 对项目指标、实施方案和绩效评价报告进行评审。 |
| 外聘专家 | 曹堂哲 | 中央财经大学 | 绩效评价 | 教授 | 对项目指标、实施方案和绩效评价报告进行评审。 |
| 外聘专家 | 林 靖 | 哈尔滨动力设备物流有限责任公司 | 会计 | 高级会计师 | 对项目指标、实施方案和绩效评价报告进行评审。 |
| 外聘专家 | 高丽婧 | 黑龙江正达会计师事务所有限公司 | 审计 | 注册会计师 高级会计师 | 对项目指标、实施方案和绩效评价报告进行评审。 |
| 外聘专家 | 张喜娟 | 黑龙江信息技术职业学院 | 财务 | 研究员级高级会计师 | 对项目指标、实施方案和绩效评价报告进行评审。 |

## （五）绩效评价工作过程

本次绩效评价主要包括以下几个阶段：前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交绩效评价报告、归集档案。

2022年12月18日，第一次项目对接后，工作组积极与双鸭山市水务局联系，了解项目概况，包括项目的内容、管理制度、资金流程等，12月20日对双鸭山市水务局进行了走访调研，包括访谈负责人、数据材料收集等，于12月中下旬完成了绩效评价方案，明确了绩效评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等。12月以来工作组组严格按照工作方案，经历了数据采集、重点复核、问卷调查、社会访谈、数据分析和报告撰写环节，顺利完成了绩效评价工作。

评价工作组通过对项目进一步调研了解后，认为专项资金的拨付与使用情况及实际完成情况、项目状态情况及预期目标的完成情况是构成本项目的实施过程及本次绩效评价需核实的重要数据。结合本项目特点，项目自评与第三方评价均覆盖项目全范围。评审过程中主要采取了以下方式保证项目的评审质量。

引导项目单位认真做好自评工作

工作组认为项目自评工作是本次绩效评价工作的重要组成部分。采取以下几点确保自评工作的质量。

（1）引导项目实施单位及主管部门高度重视此次绩效评价工作，如实、及时提供自评报告及各项资料。

（2）制作自评报告、申报方案完成情况表、评分指标得分标准表和具体量化的资料清单，便于相关部门具体实际操作。

1、前期准备

基础数据釆集及方案

2022年12月18日一12月25日，开展前期调研工作，采集了政策文件、操作办法、管理制度、项目基本信息等，确定评价的方向、评价的重点、相关指标设计等内容，评价组在前期资料和数据梳理的基础上，完成了方案的撰写。

经过专家组的方案评审后，评价组根据专家评审意见对方案初稿进行了修改，形成最终评价方案。

在完成评价方案后，评价组根据方案内容开展报告调研阶段, 补充收集一些项目基础数据材料。

2、问卷及抽样调查

2022年12月18日起对项目的受益群体进行了问卷调查并统计分析。工作组选择了网上问卷调查方式，对项目收益群体-双鸭山市市民、水务局工作人员，共回收了25份有效问卷。绩效评价组根据问卷调查数据分析，撰写了社会满意度分析。 双鸭山市水务局2021年部门整体情况整体满意度为99.2%。

3、现场评价

2022年12月26日，工作组对双鸭山市水务局2021年部门评价进行了资金和项目实施情况核查。同时，进一步对双鸭山市水务局各相关业务负责人、进行了访谈。并根据项目属性通过工作群、行业专家群、线上随机发放了满意度调查问卷。

4、非现场评价

项目决策分析、项目管理分析、项目绩效分析

2022年12月18日至12月25日，对项目立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价、分析该项目的实施效果。

5、综合分析

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准、查验情况，形成了评分范围内所有评价底稿，通过各项数据的汇总分析，结合调查问卷情况，对各项绩效指标进行评价打分，形成评价结论。

对绩效评价过程中发现的问题进行汇总，并提出相关建议。对有疑问的事项与相关部门进行了沟通了解，对缺失的资料进行补充。

- 6、评价报告撰写

- 撰写项目的绩效评价报告初稿，送市财政局和项目单位，根据市财政局和项目单位的反馈意见对报告进行再次修改后，向双鸭山市水务局提交正式绩效评价报告。

# 三、评价结论及分析

## （一）综合评价结论（附相关评分表）

1、主要绩效

- 双鸭山市水务局2021年度部门整体预算完成以下目标：

- （1）本年度市水务局及下属事业单位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费正常发放。

- （2）本年度各部门运转正常。

- （3）本年度各项水利设施工程运行良好。

- （4）本年度水资源使用合法合规合理。

2、评价分析

综合以上工作评价结果表明， 双鸭山市水务局基本达到了预期效果，项目取得的主要绩效集中反映在以下几方面：

产出指标完成情况

（1）数量指标

每月发放全部人员工资，各项目均按目标开工，非税收入均已经足额上缴国库。

（2）质量指标

本年度足额发放人员工资，完工工程验收合格率为100%，

已建工程不存在质量问题。

（3）时效指标

各项资金支出及时率100%。按时足额发放工资。按时报销办公用品等费用。

（4）成本指标

本年总成本未控制在年初预算内，原因是本年度新增项目支出及人员工资增加，特别是安邦河流域水环境综合整治工程的百大项目支出较大，导致成本增加。单位成本未控制在年初预算内，原因是人员工资增资等因素使得单位成本大于预算。

效益指标

（1）社会效益指标

本年度各项水利设施正常运行，保障了周边居民及受益群众的效益。

（2）生态效益指标

本年度各部门正常运转，保证了节约用水能力的提高。

（3）可持续影响指标

本年度市水务局全年正常运转，新增工程运行良好，已安装工程均达到设计使用年限。

满意度指标

本年度工程等项目受益群众满意度≥80%，在职单位工作人员满意度≥80%。

3、评价结论

按照《黑龙江省财政厅关于开展2021年度省级项目 (专项)支出部门评价工作的通知》，根据评价得分，评价结果等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价得分绩效等级表

| 评价得分 | 90（含）-100分 | 80（含）-90分 | 60（含）-80分 | 60分以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |

经实施必要评价程序结合现场评价情况，双鸭山市水务局绩效评价综合评价得分93.93分，对应级别“优”。

本次绩效评价工作遵循科学、客观、公正的原则，通过参照评价指标体系，对照相应的评价标准，对双鸭山市水务局的决策、过程、产出、效益四方面进行综合分析。该项目目标与国家的政策要求、当地发展规划相符，项目目标明确；项目建立组织机构，制定管理制度，资金安排合理；审核流程公开透明，简易准确；项目产出效果基本符合预期要求。

## （二）非现场评价情况分析

对双鸭山市水务局提供的资料进行整理、分类和分析，工作组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标作出经验判断，并运用相应的评价方法、原则对项目决策、项目管理、项目效益等情况进行非现场评价。召开工作组会议，组织讨论，提出问题、建议和意见，撰写初步评价报告。按绩效评价原则、方法对项目决策、项目管理、项目效益等情况进行非现场评价并打分。

## （三）现场评价情况分析

在现场评价中，为使评价结果更具有科学性，综合考虑项目实施情况、资金落实情况、项目工作量等因素，对项目实施部门进行现场座谈。对项目申报流程，审核流程，资金到位、资金使用等情况进行现场核实。按绩效评价原则、方法对项目决策、项目管理、项目效益等情况进行现场座谈并总结座谈问卷。

## （四）分项评价得分及结论

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，形成评价结论并打分。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）决策情况

部门决策设立一级指标1个，权重15，二级指标3个，分别为目标设定，权重6；预算配置，权重3；支出配置，权重6。三级指标10个，分别为绩效目标与部门职能相符程度，权重1.5；工作任务与绩效目标匹配程度，权重1.5；目标任务分解情况，权重1.5；目标任务量化情况，权重1.5；部门人员编制数的确定性，权重1；部门在职人员数的确定性，权重0.5；在职人员控制率，权重1.5；“三公经费”金额的真实性，权重1；三公经费”变动率，权重2.5；重点支出安排率，权重2.5。

1、目标设定包括绩效目标与部门职能相符程度、工作任务与绩效目标匹配程度、目标任务分解情况、目标任务量化情况四个方面。

（1）绩效目标与部门职能相符程度、工作任务与绩效目标匹配程度指部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。绩效目标条目数是指单位与政府签订的年度目标责任书中的与绩效目标相关的条目数。部门设立的绩效目标与部门履行职能相符得1.5分，所设立的绩效目标与年度工作任务相符得1.50分，否则得0分。该项指标得3分。

（2）目标任务分解情况及目标任务量化情况指部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。目标任务分解情况是指部门整体的绩效目标是否细化分解为具体的工作任务。包括：①是否分解；②分解有无遗漏。目标任务量化情况是指绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。包括：①任务是否量化可考核；②任务是否与资金匹配或有资金保障。部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得1.50分，否则得0分。绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1.50分，否则得0分。该项指标得1分。

2、预算配置包括部门人员编制数的确定性、部门在职人员数的确定性在职人员控制率三个方面。

（1）部门人员编制数的确定性指部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。评价要点：具有机构编制部门核定的批复文件得1分，否则得0分。该项指标得1分。

（2）部门在职人员数的确定性指部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。评价要点：具有相关在职人员证明材料得0.5分，否则得0分。该项指标得0.5分。

（3）在职人员控制率指部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。评价要点：①在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；②在职人员控制率大于100%且小于等于110%的，得1分；③在职人员控制率大于110%且小于等于120%的，得0.5分；④在职人员控制率大于120%的，得0分。该项指标得1.5分

3、支出配置包括“三公经费”金额的真实性、三公经费”变动率、重点支出安排率三个方面。

（1）“三公经费”金额的真实性指部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。                                                                         注：根据国家要求，“三公经费”原则上要求只减不增。评价要点：具备上年度及本年度预算批复文件得1分，否则得0分。该项指标得1分。

（2）“三公经费”变动率指部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。                                                                         注：根据国家要求，“三公经费”原则上要求只减不增。评价要点：①“三公经费”变动率小于或等于0的，得满分；②“三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分；③“三公经费”变动率在0-10%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=[(10%-“三公经费”变动率)/10%]×该指标分值。该项指标不得分。扣分说明：2017年12.10万元，2018年4.5万元，变动率-62.81%，但公务接待费增长74.42%。

（3）重点支出安排率指部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目拨款/项目总拨款）×100%。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。评价要点：安排率＞60%时得2.50分，每下降5%扣0.9分，扣完为止。该项指标得2.5分。

## （二）过程情况

过程情况：设立一级指标1个，权重20，二级指标2个，分别为预算执行，权重8；预算管理，权重8。资产管理，权重4。三级指标14个，分别为预算完成率，权重1.5；预算调整率，权重1.5；支付进度率，权重4；公用经费控制率，权重2；“三公经费”控制率，权重1；政府采购执行率，权重1；内部控制与财务管理制度健全性，权重1；资金使用合规性，权重4；预决算信息公开性，权重0.5；基础信息完善性，权重1；绩效自评，权重1.5；资产管理制度健全性，权重0.8；资产管理安全性，权重2；固定资产利用率，权重1.2。

1、预算执行包括预算完成率、预算调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率六个方面。

（1）预算完成率指部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。评价要点：①预算完成率大于或等于95%的，得满分；②预算完成率小于或等于70%的，得0分；③预算完成率在70%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=(预算完成率－70%)/(95%－70%)×该指标分值。该项指标得1.5分。

（2）预算调整率指部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。注：若有预算调整，则分析其主客观原因后对其打分，原因不合理或无批复得0分。。评价要点：①预算调整率等于0的，得满分；②预算调整率大于0且小于等于10%的，得0.5分；③预算调整率大于10%的，得0分。该项指标不得分。

（3）支付进度率指部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。支付进度率即分季支付率（每季支付金额/当季拨款额）。评价要点：①支付进度率大于或等于95%的，得满分；②支付进度率小于或等于70%的，得0分；③支付进度率在70%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=(支付进度率－70%)/(95%－70%)×该指标分值。该项指标得1分。

（4）公用经费控制率指部门本年度预算安排实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费拨款总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（本年预算安排实际支出公用经费总额/预算安排公用经费拨款总额）×100%。评价要点：①公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；②公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；③公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=(105%-公用经费控制率)/(105%-100%)×该指标分值。该项指标得2分。

（5）“三公经费”控制率指部门本年度财政拨款（含项目经费）“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（财政拨款“三公经费”实际支出数/财政拨款“三公经费”预算安排数）×100%。注：若有经费变动，则分析其主客观原因后对其打分，原因不合理或无批复得0分。评价要点：①“三公经费”控制率小于或等于100%的，得满分；②“三公经费”控制率大于或等于105%的，得0分；③“三公经费”控制率在100%-105%之间的，在0.1和满分之间计算确定：得分=(105%-“三公经费”控制率)/(105%-100%)×该指标分值。该项指标得1分。

（6）政府采购执行率指部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。注：若有采购变动，则分析其主客观原因后对其打分，原因不合理或无批复得0分。评价要点：①政府采购执行率等于100%的，得满分；

②政府采购执行率小于或等于90%的，0分；③政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=(政府采购执行-90%)/(100%-90%)×该指标分值。该项指标得1分。

- 预算管理包括内部控制与财务管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、绩效自评五个方面。

（1）内部控制与财务管理制度健全性指部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。评价要点:预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度健全且相关管理制度是否合法、合规、完整得1分；较为健全得0.5分；制度不完备或不合规得0分。该项指标得1分。

（2）资金使用合规性指部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。评价要点：①资金使用是否经过审批；②审批流程是否完备；③审批流程是否得到有效执行；④支出是否符合财务管理要求；⑤支出是否符合资金管理要求；⑥支出报销手续是否齐备；⑦支出是否符合批复用途；⑧是否存在挤占、挪用、截留、虚报冒领等虚假支出。。评价要点:全部符合评价要点得4分；

不符合一项扣扣减标准分值的12.5%；只要出现第8条直接得0分。该项指标得4分。

（3）预决算信息公开性指部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。全部符合评价要点得0.50分，不符合一项扣减标准分值的50%。该项指标得0.5分。

（4）基础信息完善性指部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。注：请对信息完善情况做简要描述。全部符合评价要点得0.10分。不符合一项扣减标准分值的33%。该项指标得1分.

（5）绩效自评指部门（单位）是否按照财政部关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《黑龙江省财政厅关于印发《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范（试行）的通知》。评价要点：①是否建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展。评价要点：①部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作，得0.3分；②在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，得0.2分；③自评报告格式及内容符合红财预〔2015〕97号文要求，报送的资料包含部门自评材料的正式函件、部门整体支出绩效自评报告、附件相关资料，得1分。④未按制度或不合规得0分。该项指标得1.5分。

3、资产管理包括资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率三个方面。

（1）资产管理安全性指部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。评价要点：评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。全部符合评价要点得0.80分，不符合一项扣减标准分值的33%。该项指标得0.8分。

（2）资产管理安全性指部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴；⑤资产账务管理是否合规，是否账实相符。全部符合评价要点得2分；不符合一项扣减标准分值的20%。该项指标得2分。

（3）固定资产利用率指部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评价要点：①固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；②固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；③固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=(部门固定资产利用率-85%)/(95%-85%)×该指标分值。该项指标得1.2分。

## （三）产出情况

产出情况：设立一级指标1个，权重35，二级指标2个，分别为重点工作，权重20；职责履行，权重15。三级指标4个，分别为安邦河流域水环境综合整治，权重10；寒葱沟水库水源地生态拦截坝清淤，权重10；执行项目完成率，权重7.5；执行项目完成及时率，权重7.5。

1、重点工作包括安邦河流域水环境综合整治、寒葱沟水库水源地生态拦截坝清淤二个方面。

（1）安邦河流域水环境综合整治指以反映部门（单位）对基础设施建设工作开展情况。评价要点：①制定项目实施方案，得2分，否则本项得0分；②进行进行指导、监督检查，得2分，否则不得分；③进行质量控制，得2分，否则本项得0分；④完成情况得2分。该项指标得10分。

（2）寒葱沟水库水源地生态拦截坝清淤指用以反映部门（单位）对基础设施建设工作开展情况。评价要点：①制定项目实施方案，得3分，否则本项得0分；②进行招投标管理，得2分，否则不得分；③进行质量验收，得2分，否则本项得0分；④完成得3分，否则按未完成比例扣分。⑤档案管理规范、完整得1分。该项指标得10分。

2、职责履行包括执行项目完成率、执行项目完成及时率二个方面。

（1）执行项目完成率指部门履行职责而实际完成项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

执行项目完成率=（实际完成项目数/计划执行项目数）×100%。

实际完成项目数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内实际完成项目的数量，以及项目一定时期（年度或规划期）内实际完成项目数量。评价要点得分=完成率×该指标分值。该项指标得7.5分。

（2）执行项目完成及时率指完成及时率=(及时完成项目数/计划执行项目数)×100%。评价要点：得分=完成及时率×该指标分值。该项指标得7.5分。

（四）效益情况

效益情况：设立一级指标1个，权重30，二级指标3个，分别为社会效益，权重14.4；经济效益，权重3.6。满意度，权重12。三级指标7个，分别为处理突发事件的应急处理能力有所提高，保障群众饮水安全方面有所提高，权重3.6；河道、城市管网的治理，在保障群众财产安全方面得到提升，权重3.6；改善了周边环境，提升了生活质量，权重3.6；防汛抗旱的能力有所提高，权重3.6；社会公众或服务对象满意度，权重6；内部职工满意度，权重6。

1、效果包括社会效益、满意度二个方面。

（1）处理突发事件的应急处理能力有所提高、保障群众饮水安全方面有所提高、河道、城市管网的治理，在保障群众财产安全方面得到提升、改善了周边环境，提升了生活质量、防汛抗旱的能力有所提高来自问卷调查(对每一份问卷单独评分，汇总得到该项的评分分值)。评价要点：来自问卷调查(对每一份问卷单独评分，汇总得到该项的评分分值)。该项指标得18分。

（2）社会公众或服务对象、满意度来自问卷调查(对每一份问卷单独评分，汇总得到该项的评分分值)。评价要点来自问卷调查(对每一份问卷单独评分，汇总得到该项的评分分值)。该项指标得12分。

- 五、项目主要经验及做法

- （一）积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高资金使用效益。

- （二）实施预算项目绩效目标跟踪管理，在加强预算编制绩效管理，明确预算项目责任主体的同时，对项目绩效目标进行跟踪管理，对未能如期实现绩效目标的项目，在编制下年预算时适当调减项目资金额度。

- （三）积极参与市财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性。

- 存在的问题及原因分析

- 因市场环境具有不可预见性，如年初受新冠肺炎疫情的影响，年初编制的预算不够精确，指标设定还有待进一步加强。加强新《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实绩效执行分析，及时了解绩效执行差异，合理调整、纠正绩效执行偏差，切实提高部门绩效管理水平。

- 意见建议

- （一）提升绩效目标编制质量，提高资金使用绩效

- 建议财政部门加强对各主管单位预算绩效理念的宣传，提升其对全过程预算绩效管理的认识。在此基础上，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，项目单位根据年度工作计划及年度预算编制情况提出项目总目标，根据项目总目标对绩效目标进行提炼汇总进而细化分解明确、完善绩效指标。以年度绩效目标为指导，通过本年预算与项目任务的匹配性分析，确定项目在投入、过程、产出、效果四个方面的具体的、量化的、相关的、重要性与代表性相结合的指标，指导项目的具体工作内容和时间的安排与开展。

- （二）建议预算单位进一步提高项目预算编制内容的科学性和精细化程度，并做好前期调研工作，尽可能完善预算申报的二、三级预算指标，明细内容的编制，从而可提高预算编制精准性，强化预算绩效管理。如：绩效目标表中的时效指标的一、二、三季度预算资金累计支出率应该项目实际实行情况设定及打分。

- （三）建议多参加业务培训，组织相关单位人员向专业人士、专业机构学习交流，拓展工作思路。

# 八、其他需要说明的问题

- (一)关于评价责任的说明

- 被评价单位的责任是提供与形成本次绩效评价报告相关的基础工作材料和相关资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。评价机构依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《双鸭山市全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知(双政办发〔2020〕23号)等文件进行评价，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，在已知信息条件下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

- (二)关于影响本次绩效评价局限性的说明

- 本次绩效评价的部分指标在具体目标值以及实际完成值量化方面存在一定难度，评价工作组本着尽可能公平、公正、合理的原则，并结合项目单位人员提供的信息和资料对相关指标进行综合评价。

- (三)提示报告使用者注意事项的说明

- 1、评价机构及评估人员与委托评价单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

- 2、本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

# 附件1：绩效评价指标体系及评分标准表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释及说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(15分) | 目标设定 (6分) | 绩效目标与部门职能相符程度 | 1.5 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 绩效目标条目数是指单位与政府签订的年度目标责任书中的与绩效目标相关的条目数。 | 部门设立的绩效目标与部门履行职能相符得1.5分，否则得0分 | 1.50 |  |
|  |  | 工作任务与绩效目标匹配程度 | 1.5 |  | 所设立的绩效目标与年度工作任务相符得1.50分，否则得0分 | 1.50 |  |
|  |  | 目标任务分解情况 | 1.5 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 目标任务分解情况是指部门整体的绩效目标是否细化分解为具体的工作任务。包括：①是否分解；②分解有无遗漏。 目标任务量化情况是指绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。包括：①任务是否量化可考核；②任务是否与资金匹配或有资金保障。 | 部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得1.50分，否则得0分 | 0.00 |  |
|  |  | 目标任务量化情况 | 1.5 |  | 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1.50分，否则得0分 | 1.00 |  |
|  | 预算配置 (3分) | 部门人员编制数的确定性 | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 在职人员编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 | 具有机构编制部门核定的批复文件得1分，否则得0分 | 1.00 |  |
|  |  | 部门在职人员数的确定性 | 0.5 |  | 具有相关在职人员证明材料得0.5分，否则得0分 | 0.50 |  |
|  |  | 在职人员控制率 | 1.5 |  | ①在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； ②在职人员控制率大于100%且小于等于110%的，得1分； ③在职人员控制率大于110%且小于等于120%的，得0.5分； ④在职人员控制率大于120%的，得0分。 | 1.50 |  |
|  | 支出配置(6分) | “三公经费”金额的真实性 | 1 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 注：根据国家要求，“三公经费”原则上要求只减不增。 | 具备上年度及本年度预算批复文件得1分，否则得0分 | 1.00 |  |
|  |  | 三公经费”变动率 | 2.5 |  | ①“三公经费”变动率小于或等于0的，得满分； ②“三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分； ③“三公经费”变动率在0-10%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[(10%-“三公经费”变动率)/10%]×该指标分值。 | 0.00 | 31% |
|  |  | 重点支出安排率 | 2.5 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=（重点项目拨款/项目总拨款）×100%。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 | 安排率＞60%时得2.50分，每下降5%扣0.9分，扣完为止。 | 2.50 |  |
| 过程(20分) | 预算执行(8分) | 预算完成率 | 1.5 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | ①预算完成率大于或等于95%的，得满分； ②预算完成率小于或等于70%的，得0分； ③预算完成率在70%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(预算完成率－70%)/(95%－70%)×该指标分值 | 1.50 |  |
|  |  | 预算调整率 | 1.5 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 注：若有预算调整，则分析其主客观原因后对其打分，原因不合理或无批复得0分。 | ①预算调整率等于0的，得满分； ②预算调整率大于0且小于等于10%的，得0.5分； ③预算调整率大于10%的，得0分； | 0.00 | 234% |
|  |  | 支付进度率 | 1 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 支付进度率即分季支付率（每季支付金额/当季拨款额）。 | ①支付进度率大于或等于95%的，得满分； ②支付进度率小于或等于70%的，得0分； ③支付进度率在70%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(支付进度率－70%)/(95%－70%)×该指标分值 | 1.00 |  |
|  |  | 公用经费控制率 | 2 | 部门本年度预算安排实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费拨款总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（本年预算安排实际支出公用经费总额/预算安排公用经费拨款总额）×100%。 | ①公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； ②公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； ③公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=(105%-公用经费控制率)/(105%-100%)×该指标分值。 | 2.00 |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | 1 | 部门本年度财政拨款（含项目经费）“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=（财政拨款“三公经费”实际支出数/财政拨款“三公经费”预算安排数）×100%。 注：若有经费变动，则分析其主客观原因后对其打分，原因不合理或无批复得0分。 | ①“三公经费”控制率小于或等于100%的，得满分； ②“三公经费”控制率大于或等于105%的，得0分； ③“三公经费”控制率在100%-105%之间的，在0.1和满分之间计算确定：得分=(105%-“三公经费”控制率)/(105%-100%)×该指标分值。 | 1.00 |  |
|  |  | 政府采购执行率 | 1 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 注：若有采购变动，则分析其主客观原因后对其打分，原因不合理或无批复得0分。 | ①政府采购执行率等于100%的，得满分； ②政府采购执行率小于或等于90%的，0分； ③政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=(政府采购执行率-90%)/(100%-90%)×该指标分值。 | 1.00 |  |
|  | 预算管理 (8分) | 内部控制与财务管理制度健全性 | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度健全且相关管理制度是否合法、合规、完整得1分；较为健全得0.5分；制度不完备或不合规得0分。 | 1.00 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： ①资金使用是否经过审批； ②审批流程是否完备； ③审批流程是否得到有效执行； ④支出是否符合财务管理要求； ⑤支出是否符合资金管理要求； ⑥支出报销手续是否齐备； ⑦支出是否符合批复用途； ⑧是否存在挤占、挪用、截留、虚报冒领等虚假支出。 | 全部符合评价要点得4分； 不符合一项扣扣减标准分值的12.5%； 只要出现第8条直接得0分。 | 4.00 |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 0.5 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 全部符合评价要点得0.50分， 不符合一项扣减标准分值的50% | 0.50 |  |
|  |  | 基础信息完善性 | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 注：请对信息完善情况做简要描述。 | 全部符合评价要点得0.10分， 不符合一项扣减标准分值的33% | 1.00 |  |
|  |  | 绩效自评 | 1.5 | 部门（单位）是否按照财政部关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《黑龙江省财政厅关于印发《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范（试行）的通知》。评价要点： ①是否建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展 | ①部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作，得0.3分； ②在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，得0.2分； ③自评报告格式及内容符合红财预〔2015〕97号文要求，报送的资料包含部门自评材料的正式函件、部门整体支出绩效自评报告、附件相关资料，得1分。④未按制度或不合规得0分。 | 1.50 |  |
|  | 资产管理 (4分) | 资产管理制度健全性 | 0.8 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 全部符合评价要点得0.80分， 不符合一项扣减标准分值的33%。 | 0.80 |  |
|  |  | 资产管理安全性 | 2 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴； ⑤资产账务管理是否合规，是否账实相符。 | 全部符合评价要点得2分； 不符合一项扣减标准分值的20% | 2.00 |  |
|  |  | 固定资产利用率 | 1.2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | ①固定资产利用率大于或等于95%的，得满分； ②固定资产利用率小于或等于85%的，得0分； ③固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=(部门固定资产利用率-85%)/(95%-85%)×该指标分值。 | 1.20 |  |
| 产出(35分) | 重点工作 （20分) | 安邦河流域水环境综合整治 | 10 | 用以反映部门（单位）对基础设施建设工作开展情况。评价要点： ①是否制定项目实施方案； ②是否进行指导、监督检查； ③是否进行质量验收； ④完成情况。 | ①制定项目实施方案，得2分，否则本项得0分； ②进行进行指导、监督检查，得2分，否则不得分； ③进行质量控制，得2分，否则本项得0分； ④完成情况得2分。 | 10.00 |  |
|  |  | 寒葱沟水库水源地生态拦截坝清淤 | 10 | 用以反映部门（单位）对基础设施建设工作开展情况。评价要点： ①是否制定项目实施方案； ②是否进行招投标管理； ③是否进行质量验收； ④完成情况。 ⑤档案管理情况 | ①制定项目实施方案，得3分，否则本项得0分； ②进行招投标管理，得2分，否则不得分； ③进行质量验收，得2分，否则本项得0分；； ④完成得3分，否则按未完成比例扣分。 ⑤档案管理规范、完整得1分 | 10.00 |  |
|  | 职责履行 (15分) | 执行项目完成率 | 7.5 | 部门履行职责而实际完成项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 执行项目完成率=（实际完成项目数/计划执行项目数）×100%。 实际完成项目数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内实际完成项目的数量，以及项目一定时期（年度或规划期）内实际完成项目数量。 | 得分=完成率×该指标分值。 | 7.50 |  |
|  |  | 执行项目完成及时率 | 7.5 | 完成及时率=(及时完成项目数/计划执行项目数)×100% | 得分=完成及时率×该指标分值。 | 7.50 |  |
| 效益(30分) | 社会效益 (18分） | 处理突发事件的应急处理能力有所提高 | 3.6 | 来自问卷调查(对每一份问卷单独评分，汇总得到该项的评分分值) | 来自问卷调查(对每一份问卷单独评分，汇总得到该项的评分分值) | 3.60 |  |
|  |  | 保障群众饮水安全方面有所提高 | 3.6 |  |  | 3.60 |  |
|  |  | 河道、城市管网的治理，在保障群众财产安全方面得到提升 | 3.6 |  |  | 3.60 |  |
|  |  | 改善了周边环境，提升了生活质量 | 3.6 |  |  | 3.53 |  |
|  |  | 防汛抗旱的能力有所提高 | 3.6 |  |  | 3.60 |  |
|  | 满意度 （12分） | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 来自问卷调查(对每一份问卷单独评分，汇总得到该项的评分分值) | 来自问卷调查(对每一份问卷单独评分，汇总得到该项的评分分值) | 6.00 |  |
|  |  | 内部职工满意度 | 6 |  |  | 6.00 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 0.00 | 93.93 |  |

# 附件2：自评表

| 双鸭山市水务局部门整体预算绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 双鸭山市水务局部门整体预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 双鸭山市水务局 |  |  | 实施单位 |  |  | 双鸭山市水务局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 579.40 |  | 2,727.50 | 2842.09 |  | 10 | 104.2% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 459.00 |  | 1,733.65 | 1733.65 |  |  | 100.0% |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 120.40 |  | 993.85 | 993.85 |  |  | 100.0% |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.保障部门正常运转。 2.保障各项水利设施工程正常运行。 3.保障水资源合理使用。 |  |  |  |  |  | 1.本年度各部门运转正常。 2.本年度各项水利设施工程运行良好。 3.本年度水资源使用合法合规合理。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 12 | 1.是否发放全部人员工资 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.各项目是否开工 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.非税收入是否足额上缴 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 12 | 1.是否足额发放人员工资 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.已建工程是否存在质量问题 |  | 否 | 否 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 8 | 1.资金支出及时率 |  | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.工资是否按时发放 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 8 | 1.总成本是否控制在年初预算内 |  | 是 | 否 | 4 | 3 | 新增项目及人员工资，成本大于预算 |  |
|  |  |  |  |  | 2.单位成本是否控制在年初预算内 |  | 是 | 否 | 4 | 3 | 新增项目等因素使得成本大于预算 |  |
|  | 效益指标 | 30 | 社会效益指标 | 6 | 1.是否保证各项水利设施正常运行 |  | 是 | 是 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 6 | 2.是否提高节约用水能力 |  | 是 | 是 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 18 | 1.是否保证单位全年正常运转 |  | 是 | 是 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.新增工程是否良性运行 |  | 是 | 是 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.工程是否达到设计使用年限 |  | 是 | 是 | 6 | 6 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 20 | 服务对象 满意度指标 | 20 | 1.受益群众满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.工作人员满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |
| 注;全年执行数中包含安邦河流域水环境综合整治工程（百大项目）等项目支出，因此全年执行数远大于预算数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件3：绩效评价专家评审意见表

绩效评价专家评审意见表

| 项目名称 |  | 黑龙江省省双鸭山市水务局2021年部门评价 |  | 委托单位 |  | 国咨项目管理有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 双鸭山市水务局 |  | 项目单位 |  | 双鸭山市水务局 |  |
| 专家评审意见： 该项目绩效评价实施过程表述明晰、内容完整、操作性强，完成预定考核指标、达到预期目标，评价报告总体质量较高。本项目从完成情况上看，具备一定社会效益。项目管理具备时效性，资金安排及落实情况良好。绩效评价报告中对项目实施存在的问题及原因分析进行了细致剖析。 下面就实施方案、评价报告等相关内容在细节上提出完善意见： 1、部分文字内容斟酌完善，需措辞严谨，表达精准。 2、绩效指标体系中各指标解释、绩效评价指标分析与附表1中的内容较为接近。建议综合此项内容，简练报告文本。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| ☑通过 □整改 □未通过 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 单位 |  | 专业 |  | 职务、职业资格 |
| 1 | 王泽彩 |  | 中国财政科学研究院政府绩效研究中心 |  | 绩效管理 |  | 主任、研究员 |
| 2 | 曹堂哲 |  | 中央财经大学 |  | 绩效评价 |  | 教授 |
| 3 | 林 靖 |  | 哈尔滨动力设备物流有限责任公司 |  | 会计 |  | 高级会计师 |
| 4 | 高丽婧 |  | 黑龙江正达会计师事务所有限公司 |  | 审计 |  | 注册会计师 高级会计师 |
| 5 | 张喜娟 |  | 黑龙江信息技术职业学院 |  | 财务 |  | 研究员级高级会计师 |
| 专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件4：绩效评价报告专家评审表

绩效评价报告专家评审表

项目名称：双鸭山市水务局2021年单位资金管理情况

| 序号 | 评审类别 | 评审项目 | 分值 | 评审内容及标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报告架构（10分） | 报告结构 | 5 | 报告结构是否合理，是否规范。 | 5 |  |
|  |  | 文字水平 | 5 | 报告文字是否精炼，是否简洁。 | 4 |  |
| 二 | 报告内容（40分） | 项目概况 | 5 | 是否有项目概况介绍，描述是否清楚。 | 5 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 是否有被评价项目的绩效目标，描述是否清楚。 | 5 |  |
|  |  | 评分依据 | 5 | 有无对评价工作依据政策文件的描述，依据是否充分。 | 5 |  |
|  |  | 评价工作 开展 | 5 | 有无对评价工作开展情况的介绍，工作开展流程是否科学，方式方法是否恰当。 | 5 |  |
|  |  | 项目绩效 | 5 | 有无对项目实施取得成效的描述，是否全面客观。 | 5 |  |
|  |  | 评价得分 分析 | 5 | 有无对绩效指标的评价得分分析，分析是否具体，理由是否充分。 | 5 |  |
|  |  | 指出问题 | 5 | 有无指出被评价项目存在的问题或不足，是否客观公正。 | 5 |  |
|  |  | 提出建议 | 5 | 有无针对指出的问题提出相关建议，建议能否为问题后续整改、项目改进管理提供参考，可操作性如何，是否过于笼统。 | 5 |  |
| 三 | 指标体系（30分） | 指标设计 | 10 | 指标体系中各具体指标的设计是否科学合理，符合项目特点。 | 9 |  |
|  |  | 权重分配 | 10 | 各评价指标权重的分配是否合理，是否符合实际情况。 | 10 |  |
|  |  | 标准值设定 | 10 | 各评价指标的标准值设定是否合理，依据是否充分。 | 10 |  |
| 四 | 满意度调查（10分） | 满意度调查 | 10 | 有无针对项目特点开展满意度调查工作，满意度调查工作开展是否合适恰当，调查结果在报告中有无体现，有无得到充分运用。 | 10 |  |
| 五 | 总体印象（10分） | 总体印象 | 10 | 专家对本项目的绩效评价报告及第三方机构开展绩效评价工作的总体印象如何。 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  | 98 |  |

评审专家：王泽彩 、曹堂哲、林 靖 、高丽婧、张喜娟

日期：2022年12月27日

# 附件5：满意度调查分析

针对水务局2021年单位资金管理情况的评价，工作组制作线上调查问卷，共7题，分别对应绩效指标中效果部分三级指标，共回收有效问卷25份，总体满意率99.2%

2021年双鸭山市水务局工作满意度调查

1. 水务局处理突发事件的应急处理能力是否有所提高？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有所提高 | 25 | 100% |
| 没有提高 | 0 | 0% |
| 不关注 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

2.水务局保障群众饮水安全方面是否有所提高？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有所提高 | 25 | 100% |
| 没有提高 | 0 | 0% |
| 不关注 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

3.您认为双鸭山市河道、城市管网的治理，在保障群众财产安全方面是否得到提升？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有所提高 | 25 | 100% |
| 没有提高 | 0 | 0% |
| 不关注 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

4.您认为双鸭山市水务管理工作是否较上一年度改善了周边环境，提升了生活质量？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有所提高 | 24 | 96% |
| 没有提高 | 1 | 4% |
| 不关注 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

5.您认为较往年相比防汛抗旱的能力是否有所提高？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有所提高 | 25 | 100% |
| 没有提高 | 0 | 0% |
| 不关注 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

6.作为双鸭山市居民您对水务局整体工作是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 23 | 92% |
| 比较满意 | 2 | 8% |
| 一般满意 | 0 | 0% |
| 比较不满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

7.作为水务局工作人员您对水务局管理制度及管理方式是否满意？（本题限水务局内部员工填写）   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 23 | 92% |
| 比较满意 | 2 | 8% |
| 一般满意 | 0 | 0% |
| 比较不满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

您对双鸭山市水务工作有何意见或建议：   [填空题]